**Форма 1**

 **Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области», государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области за 2018 год**

**Администрация муниципального образования «Пустомержское сельское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование целевых показателей результативности | Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период) | Фактически достигнутое значение целевого показателя  | Примечания (пояснения) |
| 1 | **Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер.Большая Пустомержа, в том числе проектно-изыскательские работы** | Наличие проектно-сметной документации на объект | Отсутствие проектно-сметной документации на объект |  Отсутствие проектно-сметной документации на объект | Выполнена определенная работа.- инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, инженерно—экологические изыскания, инженерно-гидрометереологические изыскания, разработаны основные технические и технологические решения. Заключено лоп.соглашение на продление работ по данному мероприятию на 2019 год.  |
| Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации | Отсутствие положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации |  Отсутствие положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Администрация:**Глава администрации муниципального образования « Пустомержское сельское поселение»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.И.Иванова 11.01.2019г. |  |   |
|  |  |  |