Отчет о выполнении муниципальной программы Пустомержского сельского поселения

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

на 01 октября 2018 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь- сентябрь 2018 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2018год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» | Итого | 216,2 | 216,2 | 143,8 | 66,5 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 216,2 | 216,2 | 143,8 | 66,5 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Оплата взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов | Итого | 216,2 | 216,2 | 143,8 | 66,5 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 216,2 | 216,2 | 143,8 | 66,5 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие коммунального хозяйства муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» | Итого | 16645,3 | 16458,1 | 2230,9 | 13,6 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение» | 1490,3 | 1309,6 | 665,4 | 50,8 |  |
|  | Средства районного бюджета | 1630,0 | 1630,0 | 50 | 3,1 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 13525,0 | 13518,5 | 1515,5 | 11,2 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Субсидия юридическим лицам,в целях возмещения части затрат,связанных с оказанием населению услуг общественной бани | Итого | 700,0 | 700,0 | 449,2 | 64,2 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 700,0 | 700,0 | 449,2 | 64,2 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Проверка сметной документации по ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства | Итого | 97,1 | 97,1 | 96,6 | 99,5 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 97,1 | 97,1 | 96,6 | 99,5 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Большая Пустомержа, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 7755,8 | 7755,8 | 0 | 0 | Контракт заключен.Срок выполнения работ –декабрь 2018 года |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 255,8 | 255,8 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 7500,00 | 7500,0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Ремонт участка водопровода протяженностью 897 м. от колодца К 1 до колодца 11 в.д.Б.Пустомержа | Итого | 5003,5 | 5003,5 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено Подготовка исполнительной документации. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 20,5 | 20,5 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 480,0 | 480,0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 4503,0 | 4503,0 | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Ремонт участка холодного водоснабжения от скважины до больницы и дома № 1 д.Мануйлово | Итого | 244,8 | 244,8 | 242,3 | 99,0 | Работы выполнены 28.08.2018 года. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 27,8 | 27,8 | 25,3 | 91,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 2 Проведение и экспертиза проектных работ по обеспечению строящегося объекта «Строительство общеобразовательной школы на 220 мест в д.Б.Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области» теплоснабжением (монтаж дополнительного котла и теплотрассы для подключения к системе телоснабжения школы) | ИТОГО: | 1100,0 | 1100,0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2018г. На данный момент идет подготовка технического задания |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 1100,0 | 1100,0 | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного электроснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области | Итого | 1630,0 | 1442,3 | 1442,3 | 100 | Приобретен 1 дизель-генератор и установлен в котельной д.Б.Пустомержа 13.07.2018г. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 275,0 | 94,3 | 94,3 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | 50 | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1305,0 | 1298,0 | 1298,0 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Замены обводного участка трубопровода горячего водоснабжения с устройством теплоизоляции и замена теплоизоляции действующего трубопровода на участке от котельной до д.1 д. Мануйлово | Итого | 114,1 | 114,1 | 0 | 0 | Заявка на выделение ден.средств на данное мероприятие была отклонена Комитетом по ЖКХ ЛО. Подготовлена заявка на включения на финансирование по данному мероприятию на 2019 год |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 114,1 | 114,1 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие благоустройства территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» | Итого | 2273,3 | 2273,3 | 1673,9 | 72,7 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 2193,3 | 2193,3 | 1593,9 | 55,2 |  |
|  | Средства районного бюджета | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 3 Мероприятия по содержанию, обслуживанию, капитальному и текущему ремонту объектов уличного освещения | Итого | 1408,7 | 1408,7 | 924,8 | 65,6 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 1408,7 | 1408,7 | 924,8 | 65,6 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 3 Мероприятия по содержанию, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования (вывоз ТБО, приобретение скамеек для установки около подъездов д.Б.Пустомержа) | Итого | 774,6 | 774,6 | 659,1 | 85,1 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода. Приобретены скамейки в количестве 25 штук. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 774,6 | 774,6 | 659,1 | 85,1 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 3 Мероприятия по содержанию мест захоронения (благоустройство братских захоронений) | Итого | 10 | 10 | 10 | 100 | Приобретена краска и хозинвентарь для благоустройства братских захоронений к 9 мая. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 10 | 10 | 10 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 3 Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Ленинградскй области (приобретение детского спортивного городка в пст.Веймарн) | ИТОГО: | 80,0 | 80,0 | 80 | 100 | Приобретен и установлен детский спортивный городок в пст.Веймарн. 09.07.2018г. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение |  |  |  |  |  |
|  | Средства районного бюджета | 80,0 | 80,0 | 80 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Формирование комфортной городской среды муниципального образовании « Пустомержское сельское поселение» | Итого | 175,0 | 175,0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 175,0 | 175,0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - |  | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 4 Формирование комфортной городской среды | Итого | 175,0 | 175,0 | 0 | 0 | В 2018 году Мо «ПСП» не вошло в областную программу по формированию комфортной городской среды |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 175,0 | 175,0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - |  | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 5 «Газификация населенных пунктов муниципального образования» | Итого | 199,8 | 199,8 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 199,8 | 199,8 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятия подпрограммы 5 Разработка схем газификации населенных пунктов пст.Веймарн,д.Б.Пустомержа | Итого | 199,8 | 199,8 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2018 года |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 199,8 | 199,8 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение |  |  |  |  |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 19509,6 | 19322,4 | 4048,6 | 21,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 4274,6 | 4093,9 | 2403,1 | 58,7 |  |
|  | Средства районного бюджета | 1710,0 | 1710 | 130 | 7,6 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 13525,0 | 13518,5 | 1515,5 | 11,2 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |

Глава администрации                                                                         Подпись

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Пустомержское сельское поселение « Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

на 01 октября 2018 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2018 | Достигнутое значение показателя на 01 октября 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Пустомержского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Пустомержского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Создание условий для повышения уровня комфортности проживания | 216,2 | 0,00 | 143,8 | 0,00 | Взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности | тыс.кв.м. | 3,245 | 3,245 | 3,245 |
| 2. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с оказанием населению услуг общественной бани, содержание, обслуживание, капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства ,развитие и обеспечение надежности систем водоснабжения и водоотведения на территориях Пустомержского сельского поселения, улучшение техсостояния тепловых сетей и оборудования ,снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения | 700,00 | 0,00 | 449,2 | 0,00 | Субсидия юридическим лицам,в целях возмещения части затрат,связанных с оказанием населению услуг общественной бани | усл.ед. | - | 1 | 1 |
|  |  | 97,1 | 0,00 | 96,6 | 0,00 | Проверка сметной документации по ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства | шт. | - | 2 | 2 |
|  |  | 255,8 | 7500,00 | 0,00 | 0,00 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Большая Пустомержа, в том числе проектно-изыскательские работы | шт. | - | 1 | - |
|  |  | 20,5 | 4983,00 | - | - | Ремонт участка водопровода протяженностью 897 м. от колодца К 1 до колодца 11 в.д.Б.Пустомержа | м | - | 897 | - |
|  |  | 27,8 | 217,00 | 25,3 | 217,0 | Ремонт участка холодного водоснабжения от скважины до больницы и дома № 1 д.Мануйлово | м | - | 160 | 160 |
|  |  | 275,0 | 1355,00 | 94,3 | 1348,5 | Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного электроснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области | шт | - | 1 | 1 |
|  |  | 114,1 | - | - | - | Замены обводного участка трубопровода горячего водоснабжения с устройством теплоизоляции и замена теплоизоляции действующего трубопровода на участке от котельной до д.1 д. Мануйлово | Пог.м. | - | 240 | - |
|  |  | - | 1100,00 | - | - | Проведение и экспертиза проектных работ по обеспечению строящегося объекта «Строительство общеобразовательной школы на 220 мест в д.Б.Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области» теплоснабжением (монтаж дополнительного котла и теплотрассы для подключения к системе телоснабжения школы) | усл | - | 1 | - |
| 3. | создание условий для проведения мероприятий, направленных на сферу благоустройства территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение»,организация освещение улиц,привлечение жителей к участию решения проблем благоустройства поселения. | 1408,7 | 0,00 | 924,6 | 0,00 | Мероприятия по содержанию, обслуживанию, капитальному и текущему ремонту объектов уличного освещения | тыс.квт/ч | - | 150 | 110 |
|  |  | 774,6 | 0,00 | 659,1 | 0,00 | Мероприятия по содержанию, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования (вывоз ТБО, приобретение скамеек для установки около подъездов д.Б.Пустомержа) | Вывоз ТБО,м3 Скамейки, шт | - - | 486 30 | 365 25 |
|  |  | 10,00 | 0,00 | 10,0 | 0,00 | Мероприятия по содержанию мест захоронения (благоустройство братских захоронений | 3 захоронения | - | 3 | 3 |
|  |  | 0,00 | 80,0 | 0,00 | 80,0 | Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Ленинградской области (приобретение и установка детского спортивного городка пст.Веймарн) | оборудование | - | 1 | 1 |
| 4. | Улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов, условий массового пребывания населения на территории муниципального образования. | 175 | - | - |  | Формирование комфортной городской среды | - | - | - | - |
| 5. | Выполнение полного комплекса работ по проектированию и строительству распределительных сетей газоснабжения на территории МО «Пустомержское сельское поселение»,комфортность и безопасность условий проживания жителей муниципального образования | 199,8 | - | - |  | Разработка схем газификации населенных пунктов пст.Веймарн,д.Б.Пустомержа | шт. | - | 2 | - |