Отчет о выполнении муниципальной программы Пустомержского сельского поселения

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Пустомержское  сельское поселение»

За 1 полугодие 2017года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - июнь 20 17 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2017год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Пустомержское сельское поселение» | Итого | 7327,7 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 431,5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 6896,2 | 0 | 0- | 0- |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Основное мероприятие. Развитие и восстановление объектов теплоснабжения МО «Пустомержское сельское поселение» Замена аккумуляторного бака объемом 100 куб.м. в котельной д.Б.Пустомержа Замена котла КВГМ-2,5 МВт с дополнительным оборудованием в котельной д.Б.Пустомержа | Итого | 6918,2 | 0 | 0 | 0 | Проводится конкурсная процедура |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 346 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 6572,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Основное мероприятие .Водоснабжение и водоотведение МО «Пустомержское сельское поселение» Замена участка водопровода протяженностью 897 м. от колодца № 1 ло колодца № 11 д.Б.Пустомержа» | Итого | - | - | - | - | Мероприятие исключено из программы, в связи с отсутствием финансирования из бюджета Лен.области |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | - | - | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Основное мероприятие .Водоснабжение и водоотведение МО «Пустомержское сельское поселение» Капитальный ремонт четырех скважин в д.Б.Пустомержа | Итого | 409,5 | 0 | 0 | 0 | Проводится конкурсная процедура |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 85,5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 324,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 7327,7 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 431,5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 6896,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |

Глава администрации                                                                         Подпись

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Пустомержское сельское поселение»

За 1 полугодие 2017 года.

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2017 | Достигнутое значение показателя за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Пустомержского сельского поселения | Другие источники | БюджетПустомержского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Пустомержского сельского поселения тепловой энергией | 346 | 6572,2 | 0 | 0 | -Реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение источников тепловой энергии мощностью 7,5 Гкал./час. Замена аккумуляторного бака объемом 100 куб.м. в котельной д.Б.Пустомержа Замена котла КВГМ-2,5 МВт с дополнительным оборудованием в котельной д.Б.Пустомержа | шт шт % | 1 1 78% надежности | 1 1 85% надежности | - - |
| 2 | Развитие и обеспечение надежности систем водоснабжения и водоотведения на территории Пустомержского сельского поселения | - | - | - | - | -Уменьшение доли сетей водоснабжения д.Б.Пустомержа, нуждающихся в замене с 75% до 62,5%. Замена участка водопровода протяженностью 897 м. от колодца № 1 до колодца № 11 д.Б.Пустомержа» | - | - | - | Мероприятие исключено из программы, в связи с отсутствием финансирования из бюджета Лен.области |
|  |  | 85,5 | 324,0 | - | - | - Подготовка 100% объектов водоснабжения от запланированного на 2017 год к осенне-зимнему сезону 2017/2018гг. -Обеспечение д.Б.Пустомержа питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности. Капитальный ремонт четырех скважин в д.Б.Пустомержа | шт | 4 | 4 | - |